毕业设计中期工作汇报

论文题目：面向家庭的饮食管理协同系统的设计与实现

学生姓名：高梓苑

学　　号：202011680748

院　　系：信息科学学院

专　　业：信息管理与信息系统

指导教师：霍琳

一、中期阶段已完成工作

- 系统开发与功能实现

  - 完成基于 Flask + SQLite + WebSocket 的系统整体架构搭建，实现用户注册登录、家庭创建、成员邀请等基础功能。

  - 完成多人实时协同点菜核心模块开发，支持家庭成员同步点菜、实时状态更新与操作同步。

  - 完成个性化菜谱推荐模块开发，实现基于家庭成员饮食偏好、忌口信息的智能推荐，支持口味冲突检测与折中菜品推荐。

  - 完成采购清单自动生成、采购状态实时同步模块开发，支持清单分类、采购标记、缺货提示等功能。

  - 完成饮食周报统计模块开发，实现本周菜品统计、营养摄入分析、下周膳食健康建议自动生成。

  - 系统整体功能已基本开发完成，可正常运行并演示完整业务流程。

- 论文撰写工作

  - 完成毕业论文前三章初稿撰写，包括绪论、系统需求分析、系统设计。

  - 完成研究背景、选题意义、国内研究现状、需求分析、功能模块设计、数据库设计、实时协同机制设计等内容撰写。

  - 论文结构完整、逻辑清晰，符合本科毕业论文撰写规范。

- 优化与调整工作

  - 根据开题答辩指导意见，剔除库存管理模块，完成系统轻量化重构。

  - 完成系统模块联调、接口测试与基础功能优化，提升系统稳定性。

  - 整理项目代码、注释及开发文档，形成阶段性成果记录。

二、当前存在的问题与难点

- 多人协同实时同步稳定性不足

多人同时进行点菜、标记采购等操作时，WebSocket 消息推送偶发延迟，前端界面刷新不及时，存在短暂数据不同步问题，影响协同操作流畅度。

- 口味冲突检测与推荐精度有待提升

家庭成员饮食偏好、忌口组合复杂时，现有标签匹配逻辑对冲突判断不够精细，导致推荐结果与家庭整体需求匹配度不足，推荐合理性需进一步优化。

- 饮食周报营养数据标准化程度不高

菜谱营养信息来源不统一，部分菜品营养数据缺失，导致周报中营养统计与健康建议的精准度不足，无法完全满足家庭健康饮食参考需求。

三、已采取的解决措施

- 针对实时同步问题：优化 WebSocket 通信机制，增加消息队列与状态校验逻辑，完善前端监听与刷新策略，减少数据延迟与冲突。

- 针对推荐精度问题：完善饮食偏好标签体系，优化权重计算与冲突检测规则，强化忌口过滤机制，提升推荐结果贴合度。

- 针对营养数据问题：统一采用公开权威营养数据集，完善菜谱营养信息匹配与补全，规范周报统计口径，提高分析结果准确性。

四、下一阶段工作计划

- 系统优化与完善（1周）

  - 完成系统 Bug 修复、实时性优化、兼容性测试。

  - 完善菜谱数据、营养数据与推荐逻辑，确保系统稳定可用。

- 论文撰写与定稿（1周）

  - 完成论文第四章系统实现撰写，包括开发环境、模块实现、界面展示等内容。

  - 完成论文第五章总结与展望，完善全文内容。

  - 按照学校规范完成论文排版、查重、修改与最终定稿。

- 答辩准备工作（1周）

  - 制作答辩 PPT，准备系统演示流程与演示视频。

  - 梳理答辩问答要点，完成中期检查与最终答辩准备。

五、总结

截至中期检查阶段，本人已按计划完成系统主体开发与核心功能实现，论文前三章初稿完成，整体进度符合毕业设计要求。目前主要问题集中在系统实时性、推荐精度与数据标准化方面，相关优化措施已在推进。后续我将严格按照计划完成系统优化、论文撰写与答辩准备，确保按时高质量完成全部毕业设计任务。